## Slide 1: スケジュール
作業内容 |  | 担当 |  | 12月 |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  | 
 |  | 顧客 | RJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ご発注 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
要件定義(1回の打合予定) |  | ◎ | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
基本設計 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
開発 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
総合テスト |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
マニュアル作成 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
操作説明会 |  | ◎ | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
受入テスト |  | ● | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
フィードバック対応 |  | ◎ | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
稼働審議会 |  | ● | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
本稼働 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ご検収 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
備考詳細 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
◎：参加、支援 ●：主担当
アリコーン様に
ご依頼のフェーズ
２月初旬にはお客様への提出を考えております。
１月下旬にPVCでも
プラグインの動作確認をしたいので、
プラグイン完成時にご提供お願いします。

## Slide 2: 納品物（アリコーン様）
以下、アリコーン様の納品物となります。
・プラグインファイル
  ・ソース一式
  ・結合テスト仕様書 （テストシナリオ構築およびテスト実施含む）